附件2

2020年养殖尾水治理模式推广行动

实施方案

- 工作目标

- 2020年通过开展养殖尾水治理模式推广行动，建立“水产养殖尾水治理技术模式推广基地”2个以上，各推广基地率先实现养殖尾水资源化综合利用或达标排放，辐射带动水产养殖尾水处理取得新进展，促进水产养殖业绿色发展。研究制定一批适合当地产业发展需求的养殖尾水技术操作规范或技术标准。

- 二、重点任务

- 主要选择集中连片池塘养殖尾水处理技术模式、人工湿地尾水处理技术模式，结合我省实际，积极稳妥推广。分别在遵义市、安顺市、铜仁市、贵阳市建立推广基地1个以上，总结技术模式或规范，其他市（州）自行确定。

- 三、工作措施

- （一）科学选择推广基地。依托国家级水产键康养殖示范场或其他有条件的养殖单位，科学选择推广基地，以代表性强、工作基础好、标准化生产、环境优美为标准，具备可观摩、可培训等功能，遴选一批养殖尾水处理技术模式推广基地。

- （二）改进模式制定规范。以水产技术推广部门为主导,联合科研机构和大专院校等,打造一批符合本地产业实际,有特色、效果好、可复制推广的养殖尾水治理技术模式。总结梳理养殖尾水处理技术成果,对成熟的技术模式进行总结，研究制定一批操作规范和技术标准。

- （三）积极开展示范推广。由水产技术推广部门牵头,以推广基地为样板,通过技术培训、交流研讨、现场观摩等形式，示范推广先进的养殖尾水治理技术模式。充分发挥推广基地的辐射带动作用，促进养殖尾水技术模式广泛应用。

- 四、进度安排

- 动员部署（4-5月）。各地积极开展调研，摸清底数，于4月20日将摸底调查表上报（见附件5），据上报情况，由省水产站牵头，组织行业专家进行实地调研，科学确定推广基地建设实施主体，并指导制定基地建设实施方案，细化落实举措，明确责任部门和分工，启动宣传动员和工作部署。

- 推广基地建设和技术模式示范推广(5-10月)。由各地水产技术推广部门牵头，按照实施方案建设内容督促指导基地建设,对推广基地技术模式进行改进和完善。通过技术培训、交流研讨、现场观摩等形式，组织开展技术模式示范推广。

- 总结阶段（10-12月）。各地进行工作总结，内容包括总体情况、取得成效、典型案例、存在问题和改进措施建议等。

- 联系人：熊伟

- 电  话：18798009231

- 邮  箱：1135319836@qq.com