- 附件

- 中央生态环境保护督察第三十四项整改任务完成情况表

| - 整改任务 | - 自然生态保护问题突出，部分自然保护地违法违规建设屡禁不止 |
| --- | --- |
| - 整改责任单位 | 黔南州委、州政府 |
| - 整改目标 | 依规依法清理整顿罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区内的违法违规建设项目，严厉查处各类涉渔违法违规行为 |
| - 整改措施 | - 一、“禁渔工作落实不力”问题整改措施。1.制定并完善《罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理制度》《罗甸县禁渔工作举报奖励制度》等保护区管理系列制度，切实抓好珍稀鱼类资源保护。2.强化管理，设立保护区管理机构，全面负责保护区管理工作，将保护区管理所需经费纳入财政预算。3.全面清理排查、整改保护区内违法捕捞及违法加工、销售、食用野生河鱼等问题。4.加强政策宣传、源头管控、市场监管，严厉查处各类涉渔违法违规行为，维护保护区水生生物多样性。在保护区配备视频监控设备，构建“技防+人防”监管体系，长效做好保护区监管。 - 二、“小水电清理不严不实”问题整改措施。1.对罗甸县辖区内7座小水电（石门坎水电站一厂、坝王河水电站、雷公滩电站、柏林水电站、石门坎水电站二厂、沫阳关水电站、罗甸县上立亭电站）进行全面复核，严格按照水利部等七部委《关于进一步做好小水电分类整改工作的意见》（水电〔2021〕397号）要求进行重新分类并按程序报备。结合评估意见，依规依法拆除沫阳关电站水坝、柏林电站水坝、坝王河电站水坝。2.按已报备的罗甸县小水电清理方案完成整改。 - 三、“违规涉渔工程顶风而上”问题整改措施。1.按规定对现有涉渔工程开展评估，制定整改措施，按程序报批。2.拆除坝王河核心区所有拦河建筑物，恢复重建保护鱼类栖息地。通过拆除董当水坝等所有拦河建筑物，恢复新增25km自然流水生境，改善斑鳠等保护鱼类生存的自然环境条件，提升保护鱼类的保护效果。3.补建八吝大坝过鱼设施。依规依法报审八吝大坝水产种质资源保护区影响专题论证报告。通过补建八吝大坝过鱼设施，恢复河段生态联通性，畅通保护鱼类洄游通道。做好八吝大坝库区2.39平方公里、0.42亿立方米永久性水面的生态环境保护。4.依规依法报审上立亭水电站水产种质资源保护区影响专题论证报告。制定蒙江核心区上立亭水电站生态流量下泄管控方案，加强生态流量监管，保障下游河道水情稳定。5.制定保护区中长期鱼类增殖放流计划，编制水生生物资源利用管控方案，配套建设放流鱼类驯养、繁殖和苗种基地。定期在蒙江及坝王河流域实施包括斑鳠在内的重要经济鱼类、濒危珍稀鱼类的增殖放流。6.提升保护区管控基础能力。编制保护区管控基础能力建设规划，完善保护区管控装备和设备。建设完善保护区宣传牌、界牌界桩等保护标识。 |
| - 整改主要工作及成效 | - 一、“禁渔工作落实不力”整改主要工作及成效。1.2021年罗甸县出台《关于蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理的通告》（罗府通告〔2021〕6号）和《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理制度》（罗府办发〔2021〕127号）及《罗甸县禁渔工作举报奖励制度》。2.2022年1月14日，罗甸县委编办印发《关于设立罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理中心的通知》（罗编办字〔2022〕8号），设立罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理中心（财政全额拨款事业单位），全面负责保护区管理工作。3.开展“百日雷霆”“中国渔政亮剑2022”系列专项执法行动。联合公安、市监等部门出动执法人员28609人次，巡河长度累计达55807.3公里、检查船5560艘（次）、钓鱼棚6091个（次）、渔具经营2370户，餐馆、售卖点（家）10555家，取缔35家餐馆的野生河鱼招牌，查处16家野生河鱼档（含餐饮店）。4.实施《2022年渔政视频监控平台和监控点建设项目》，在保护区内完成18个点位视频监控，并正式投入使用。同时，通过广播、微信、抖音等新媒体和召开群众会、院坝会等方式，加大保护区的宣传，累计广播保护区法律法规82448次，播放宣传（执法）视频1824次，张贴通告26822份，横幅1001条，发放宣传资料51970份，签订禁渔承诺书74275份。查处非法捕捞、销售禁用渔具等违法案件共87起，罚款3.2万元，采取刑事强制措施60人，有效推进了保护区的全面监管。 - 二、“小水电清理不严不实”整改主要工作及成效。1.组织对辖区内7座小水电进行了全面重新分类复核分类，2022年12月获得黔南州人民政府批复，将雷公滩、石门坎一厂、二厂等3座电站列为保留类，上立亭电站列为整改类，坝王河、柏林、沫阳关等3座电站列为退出类。2023年11月，黔南州人民政府批复了罗甸县小水水电清理整改“一站一策”方案，经资产评估、签订退出协议，全面拆除了沫阳关电站、柏林电站、坝王河电站拦水坝。2.按照黔南州人民政府批复的《罗甸县小水电清理整改“一站一策”方案》，罗甸县沫阳关、柏林电站厂房等附属设施全面拆除，坝王河电站厂房依据方案保留使用，上立亭电站补办了专题论证报告、取水许可、林地、环评手续、完成了蓄水验收和机组启动验收。 - 三、“违规涉渔工程顶风而上”整改主要工作及成效。1.委托中国水产科学院长江水产研究所（以下简称：长江所）编制《贵州省罗甸县八吝大坝工程对蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》报省农业农村厅进行审查同意后，报农业农村部长江办审批通过。2.拆除坝王河核心区董当水坝、沫阳关电站拦水坝、柏林电站拦水坝、坝王河电站等4座拦河建筑物，恢复重建保护鱼类栖息地。3.根据中国水产科学院长江水产研究所专家意见，开展鱼类游泳能力实验，并对实验数据进行分析，完成《罗甸县八吝大坝鱼道工程实施方案》的编制，按程序报批并于2022年12月30日获批，2023年3月八吝大坝过鱼设施开工建设，2023年10月建成，现已通过竣工验收，并投入使用。4.《贵州省罗甸县上立亭电站对蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》《贵州省罗甸县八吝大坝对蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》于2022年9月14日获农业部批复同意。《罗甸县上立亭水电站生态流量下泄管控方案》于2022年12月29日获黔南州水务局批复同意，并接入贵州农村水电监管应用服务平台进行在线监控，泄放合格率和数据完整率均为100％，保障下游河道水情稳定。5.委托长江所编制《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区中长期鱼类增殖放流计划2022-2032》《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生物资源利用管控方案》，自行编制了《罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管控基础能力建设规划2022-2025》，以上3个方案（规划）于2022年12月26日通过线上专家审查会，2022年12月30日获得县人民政府批复。通过签订《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区增殖放流斑鳠苗种驯化繁育基地建设项目合作协议》，借助罗悃镇平榜村斑鳠仿生态保种场，科学探索斑鳠人工驯养、繁殖技术。6.2022年12月编制完成《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生物监测方案》和《蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区2022年水生生物资源监测报告》。2022年7月20日，通过渔业资源增殖放流活动，在保护区共投放100万尾鲢鳙鱼苗。2022年11月1日利用董当特大桥生态补偿资金投放斑鳠鱼苗1000斤。2023年6月21日在保护区放斑鳠鱼苗1.21万尾。在保护区边界线、交通要道口、交界区域、人员密集地、违法行为易发地点安装界碑10块，界桩150棵，宣传牌61块。 |