附件

2018年贵州省兽药经营质量安全电子追溯系统建设实施方案

兽药是畜牧业发展的重要投入品之一。目前，我省假劣兽药、养殖环节滥用兽药和兽药抽检不确认等现象仍有发生，建设兽药经营质量安全电子追溯系统是强化我省兽药安全监管，实现对兽药生产、经营、使用和监管部门对兽药产品流转的全程可追溯，是我省兽药管理规范、有序和安全的有效手段，是养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全的重要保障。根据农业部公告第2210号和重大动物疫病防控延伸绩效管理的要求，制定本方案。

- 工作目标

努力实现全省兽药经营企业电子追溯系统建设全覆盖，努力解决兽药是谁的，从那里来，到那里去的问题。

二、建设内容

（一）管理架构。按属地管理原则，由省、市（州）、县（市区）三级分别有专人对兽药经营质量安全电子追溯系统进行管理。

（二）建设任务。一是每个兽药经营企业必须配备兽药二维码扫描枪1支，票据打印机1台， 台式电脑1台和网络；二是实现全省兽药经营企业注册上网全覆盖；三是在网络通畅区域，实现兽药经营企业数据实时上传和数据更新。

（三）建设经费。一是省级投入50万元用于市州实施兽药经营质量安全电子追溯建设监管经费；二是根据《兽药经营质量管理规范》的规定，兽药经营企业要具备实施兽药电子追溯管理的相关设备。为推进我省实施兽药经营质量电子追溯建设工作，各地根据实际情况，可安排经费，按有关程序购买兽药电子追溯管理的相关设备。

三、工作要求

（一）高度重视，狠抓落实。各地要高度重视兽药经营质量安全电子追溯系统建设实施工作，将该项工作作为今年兽药监管工作的重要内容，安排专人负责组织辖区兽药经营企业电子追溯系统建设工作，负责完成在省级兽药质量安全追溯系统的用户注册、审核、安装工作，及时协调解决追溯系统运行中遇到的问题，保证兽药经营企业产品出入库数据信息及时上传，确保完成2018年工作目标。

（二）从严审批，推进追溯。各地要严格按照国家相关法律法规和规范性文件要求，开展兽药经营许可申请受理工作。但以下几种情形不予受理：一是根据《兽药经营质量管理规范》的规定，对于没有配备兽药经营质量安全电子追溯管理相关设备的兽药经营企业，申请《兽药经营许可证》复验及变更的，不予受理其申报材料；二是新开办的兽药经营企业，必须配备兽药电子追溯管理的相关设备后，在省级兽药监管平台系统中进行用户注册、审核、系统安装，再按程序办理《兽药经营许可证》；三是对已配备了兽药经营质量安全电子追溯管理相关设备的兽药经营企业，但未按要求上传相关数据的，对该类企业再申办兽用生物制品经营许可的，不予受理其申请材料。

（三）严格检查，监督整改。各级兽医行政管理部门要以开展日常巡查和监管、假兽药查处和兽药经营质量管理规范检查验收等活动为手段，对辖区兽药经营企业，实施兽药经营质量电子安全追溯系统建设情况进行督导检查，对没有配备兽药经营质量安全电子追溯管理相关设备的兽药经营企业，要依法督促整改到位；三是对已配备了兽药经营质量安全电子追溯管理相关设备的兽药经营企业，但未按要求上传相关数据的，依法要求企业限期进行整改。

（四）争取政策，提升监管水平。各地要加快推进兽药经营质量安全电子追溯系统实施，争取财政部门的支持，配套完善监管设施设备，进一步强化执法监管手段，提升执法素质能力，不断适应兽药监管工作新需求。

（五）做好培训，熟练操作系统。各地要组织相关培训工作，做好培训计划，聘请相应的软件公司进行现场操作培训。按照授课、实际操作、初始数据录入等培训步骤，让参训人员能够熟练操作系统使用。

四、时间安排

建设时间为2018年2月至2018年11月。

（一）工作部署（2018年2月至3月）。各地制定兽药经营质量安全电子追溯系统建设实施方案。

（二）推进落实（2018年4月至10月）。4月-5月完成兽药追溯系统建设相关设施设备的购置；6月-10月经营企业的注册、审核和完成，实现全省兽药经营企业注册上网全覆盖；在网络通畅区域，实现兽药经营企业数据实时上传和数据更新。

（三）总结（2018年11月）。总结完善兽药经营质量安全电子追溯系统运行中发现的问题。通过追溯监管平台建设，实现对兽药经营企业进行远程质量安全监管，促进养殖业的持续健康发展，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。