附件2

铜仁市万山区年产1200吨果酒加工项目

项目说明

**项目名称：**铜仁市万山区年产1200吨果酒加工项目

**项目推介类别**：农产品深加工

**项目建设性质**：（新建）

**项目业主单位**：贵州香柚香生态农业有限公司

**合作方式：**（独资）

**项目现状：**土地征地、建设规划、环评手续于2016年完成（有效期5年）。土建工程于2019年10月启动，2020年12月完成了场平及基础工程，2021年3月主体工程开工，预计12月主体工程完工，预计2022年5月竣工验收。委托贵州大学完成柚子酒深加工中间试验，加工设备进入询价采购阶段。

**项目建设内容：**项目占地面积4410m2，总建筑面积达10000m2，含3000m2的生产加工厂房、2400m2产品销售中心、1500m2原料仓库、500m2的冷库、800m2辅助用房、1800m2办公区域，配套设施（四通一平，装修办公室等），以及177套加工柚子酒的设施设备，包括预处理、榨汁、酿果、罐装等设施设备。

**财务指标分析：**项目总投资4500万元，其中固定资产投资4088万元，铺底流动资金412万元。固定资产投资包括：工程费用2857万元（基建1774万元，设施设备1083万元），其他费用982万元，预备费249万元；建成后年产值7200万元，年上交税费778万元，利润1127万元，税后投资回收期为7.4年。

**优惠政策及扶持条件：**现代农业产业扶持基金，省级农业产业化重点龙头企业

**项目业主单位联系方式：**

电话：18083216666 传真:0856-5520369

邮箱：1279393753@qq.com

主要负责人：刘洪仲 手机：18083216666

联系人：姚茂勋 手机：15985636090

2021年4月12日