附件3

晴隆县家禽家畜屠宰项目说明

项目名称：晴隆县家禽家畜屠宰项目

项目推介类别：农业特色产业

项目建设性质：（新建）

项目业主单位：晴隆县罡乐农业开发有限公司

合作方式：（合资）

项目现状：已完成42.02亩的三通一平工作；完成污水处理池主体建设；完成屠宰设备的订购；完成生猪屠宰线建设两层框架建设，拆模完成25%；完成家禽屠宰线一层框架建设，拆模完成15%；大型家禽屠宰线的孔桩还有两个未开挖；办公用房基础部分孔桩完成；管理用房目前完成地基基础硬化，主体还未砌墙；冷链配送中心基础部分孔桩开挖完成；完成四周围墙堡坎；完成地面平整，但未进行硬化。完成土地招拍挂工作。

项目建设内容：晴隆县家禽家畜屠宰项目占地42亩，主要经营猪、牛、羊和家禽的屠宰、加工、冷链、运输；年屠宰生猪100万头，家禽300万羽，肉牛10万头，肉羊10万只；建设猪、牛羊、家禽屠宰车间各1个，办公楼1栋，配送中心1栋，管理人员生活用房1栋，附属用房1栋，猪、牛羊、家禽生产车间各1个及附属设施。

优惠政策及扶持条件：无

项目业主单位联系方式：

主要负责人：李明桂 手机：15186538603

联系人：李明桂 手机：15186538603