附件2

开阳县“正邦福猪”标准化养殖生态循环示范基地建设项目说明

项目名称：开阳县“正邦福猪”标准化养殖生态循环示范基地建设项目

项目推介类别：农业

项目建设性质：新建

项目业主单位：正邦集团有限公司

合作方式：合资（一期由贵州利邦农业有限公司建设，二期、三期由正邦集团有限公司建设）

项目现状：项目一期位于高寨乡石头村，占地336亩，拟建5.6万㎡种猪场1个。目前已完成土地流转和场平，正在实施主体工程建设，约完成总工程量的60%，项目预计2021年6月建成投产，项目投产后，可为市场提供仔猪20万头/年。项目二期年出栏生猪32万头育肥场位于楠木渡镇两路村、黄木村和中合村，目前已完成两路村和黄木村选址备案，目前，两路村已动工建设。

项目建设内容：本项目拟在开阳县范围内选址建设40万头生猪养殖产业链，建设项目包括繁殖场、育肥场、有机肥厂、饲料厂、屠宰厂和特色种植等项目。项目投资分三期进行：第一期投资4亿元人民币，用于2万头种猪繁殖基地的建设与运营；第二期投资6亿元，用于年出栏40万头仔猪育肥基地的建设与运营；第三期投资8亿元，用于年产30万吨饲料加工基地、生猪屠宰加工冷链物流基地等生猪产业链建设与运营。

财务指标分析：项目总投资180000万元，建成后产值240000万元，利润52000万元，投资回收期为4年。

优惠政策及扶持条件：项目符合设施农用地的土地流转工作，由县农业、自然资源等部门负责指导有关乡镇和村依法按程序进行。项目享受“一事一议”扶持办法。

项目业主单位联系方式：

电话：13985837786 传真:XXXXX 邮箱：XXXXX

主要负责人：孙绍刚 手机：13985837786

联系人：孙绍刚 手机：13985837786