**项目名称：**中华第一李·蜂糖李全产业链标准化建设项目

**项目推介类别：**水果

**项目建设性质：**新建及改建

**项目业主单位：**贵州鲁容惠农科技发展有限公司、贵州省水果行业协会

**合作方式：**合资、合作

**项目现状：**谋划阶段

**项目建设内容：**新建标准化示范基地1万亩、改造提升蜂糖李老果园2万亩，配套建设产地采后处理中心、品牌宣传打造、质量安全体系、培训中心、种繁中心等。

**财务指标分析：**项目总投资62600万元（五年建设期），其中：新建标准化示范基地27000万元（新建含生产路渠等1.2万元/亩，后期管护1.5万/亩.5年）、改造提升蜂糖李老果园34000万元（第一年0.5万元/亩、后期管护1.2万/亩.4年）、产地采后处理中心1000万元、品牌宣传打造200万元、质量安全体系50万元、培训中心50万元、种繁中心300万元。建成后第3年提供优质蜂糖李产品300万kg（100kg/亩），产值6000万元（40元/kg）；第4年提供优质蜂糖李产品900万kg（300kg/亩），产值36000万元（40元/kg）；第5年进入盛产期，年提供优质蜂糖李产品1500万kg（500kg/亩），产值60000万元（40元/kg）。利润在39400万元。投资回收期为5年。

**优惠政策及扶持条件：**享受当地产业招商引资扶持政策，如当地政府水电路等基础设施配套。

**项目业主单位联系方式：**

电话：13639036726 传真:无 邮箱：550000

主要负责人：付修力 手机：13708245632

联系人：余江平 手机：13639036726