2013年贵州省生物质能源示范项目实施方案

根据《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用意见》、《全国农村省柴节煤炉灶炕升级换代工程建设规划》和《贵州省农作物秸秆综合利用规划》的精神，按照“创新提高、系统配套、建管并重、高效低排”的工作方针，以农作物秸秆产量大、节能有潜力、需求较迫切的县为示范点，以改造、新建和购置相结合为主要建设方式，以标准化、商品化和专业化为基本建设要求，通过政府引导、企业化运营、市场化运作，因地制宜地开展农作物秸秆等生物质能源示范项目建设，总结经验，创新模式，推动我省生物质能源建设快速发展。

一、示范建设的必要性和紧迫性

农作物秸秆作为传统能源在我省农村广泛使用，但随着节能减排工作的深入开展，以往秸秆燃烧不充分，释放大量浓烟，不但污染环境，严重损害健康，同时也浪费大量的能源。随着我省农村城镇化和农民生活水平的提高，传统和低效的燃烧方式已经不能满足农民的需要。因此迫切需要开展省级的农作物秸秆等生物质能源示范项目建设，淘汰落后的生活用能方式，不仅可以达到节能减排，发展低碳经济的目的，还可以明显改善室内空气质量，提高农民生活质量，增进人民健康，促进美丽乡村建设和可持续发展。

二、示范建设的指导原则

2013年全省生物质能源示范项目建设要精心组织，严密部署，狠抓落实，实现农作物秸秆等可再生能源新技术取得实效，为今后全省大面积推广做好示范。在2013年示范建设中应坚持做到：

1、因地制宜，多样试点。充分考虑我省农村地区多元化特征，紧密结合不同地区的资源禀赋、发展规划、企业情况和用户需求，确定农作物秸秆等生物质能源新技术示范项目建设的推广重点、补贴对象、试点内容等。推广产品可以是高效低排节能炉、新型省柴节煤灶等。

2、部门引导，农户自愿。部门负责制定和推动实施示范项目建设方案、组织宣传农作物秸秆等生物质能源新技术示范项目建设的必要性紧迫性、根据实施方案所列标准确定示范县、下达建设计划、协调建设资金、明确补贴标准、组织有关培训，从多方面做好引导、鼓励、推动、支持工作。在此基础上，农作物秸秆等可再生能源新技术示范项目建设必须出于农户的需要和自愿，不搞强迫。

3、创新机制，引入企业。充分发挥市场和企业的作用，使企业最大限度地参与高效低排节能炉产品和新型省柴节煤灶等的供应、生物质成型燃料的生产及供应、后续服务建管用长效机制的建设等，通过引入竞争、培育新的利润点等调动、保持和提高参与企业从事长期服务、降低服务成本的积极性。

4、主体推进，综合建设。力避资金、物力、人力的分散使用，着力重点环节。以村为单位实施农作物秸秆等生物质能源新技术示范项目建设，每个项目自然村寨的建设规模不少于100户，在农户自愿的前提下尽量连片示范建设。

5、确保质量，注重实效。试点农村能源主管部门要严格标准、认真把关，通过竞争、招标、验收、跟踪、考核、评估等措施，实现产品标准化、技术先进化、服务最优化，确保示范建设质量，成熟一个建设一个，不搞形式不走过场，取得用户满意的实际效果，为农作物秸秆等生物质能源示范项目持续发展打基础。

三、示范建设内容与规模

（一）示范建设内容

示范项目主要包括四个方面的建设内容：一是高效低排节能炉推广应用；二是新型省柴节煤灶建设；三是生物质成型燃料生产；四是生物质成型燃料加工设备推广应用。

1、高效低排节能炉

高效低排节能炉，指适合不同地域生产条件、生活习惯和燃料构成需要，热利用率高、有害物排放低的商品化炉具。炉具燃烧室结构合理、燃料适应性广、燃烧充分，保暖综合热效益不低于60%，炊事火力强度>1.5kw，烟尘排放浓度<50mg/m3，S0，排放浓度<30mg/m3，CO排放浓度<0.2%，烟气林格曼黑度<1级。

2、新型省柴节煤灶

新型省柴节煤灶建设包括改建和新建两个方面的内容。改建是在原有基础上，对灶体完好但存在灶膛构件残缺、灶内结构不合理、建设标准偏低等问题的省柴节煤灶进行改建。具体改建内容包括：安装商品化灶芯，改建灶膛结构，增加二次进风装置，配齐炉篦、拦火圈和灶门，设置灶膛热水器，规范烟囱高度等。新建是按照国家或行业标准建设省柴节煤灶。同时，在灶台表面贴磁砖，亮化厨房。通过改建和新建，使省柴节煤灶热效率提高到35%以上。

3、生物质成型燃料

配套高效低排生物质炉的推广应用，建设生物质燃料成型加设备，利用农作物秸秆、稻壳、花生壳、玉米芯、林业加工废弃物等生物质原料，生产颗粒燃料或压块燃料，示范开展固化成型燃料的推广应用，提高农林废弃物的能源化利用水平，改善农村人居环境，方便农民生活。

（二）示范建设规模

2013年，在全省选择5个县（市、区）实施农作物秸秆等生物质能源示范建设项目，其中，4个县各示范建设高效低排节能炉200台、年产500吨左右的生物质成型燃料厂1处，1个县示范新型省柴节煤灶200台。

（三）示范县选择条件

1、选择的示范县政府重视，农村能源机构健全，建设基础较好，农户能够足额配套项目建设经费。

2、选择的示范县有区域代表性，能起到辐射带动作用。

3、选择的示范县经济相对落后，冬季使用炊事取暖需求迫切。

4、选择的示范县秸秆、薪柴等生物质资源较丰富，农户炊事生活能源主要以燃用秸秆、薪柴为主，节能潜力大。

（四）示范县的布局

根据各地农作物秸秆资源情况和农户积极性，2013年农作物秸秆等生物质能源示范建设项目选择乌当区、开阳县、都匀市、天柱县、碧江区等5个县（市、区）实施。每个县（市、区）选择两个集中连片的自然村寨、每个自然村寨选择100户农户试点，每个县（市、区）共计200户左右农户。

四、投资概算和资金筹措

（一）投资概算

根据全省生物质能源建设成本调查结果：本实施方案总投资按以下单位投资标准测算：高效低排节能炉680元/台（其中：省级补贴580元/台，农户自筹100元/台），生物质成型燃料520元/吨（其中：省级补贴420元/吨，农户自筹100元/吨）；新型省柴节煤灶1200元/台（其中：省级补贴1000元/台，农户自筹200元/台），生物质成型燃料加工设备补助80000元/台（套、组）。

2013年农作物秸秆等生物质能源示范建设项目总投资162万元，其中高效低排节能炉投资54.4万元，生物质成型燃料投资41.6万元，新型省柴节煤灶24万元，年产500吨左右的生物质成型燃料力口工设备补助费32万元，后续服务管护及培训费10万元。

（二）资金筹措

在2013年项目总投资中，省级投资142万元，农户自筹20万元。

分项投资及资金筹措表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 省级投资 | 农民自筹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 162 | 142 | 20 |
| 高效低排节能炉 | 54.4 | 46.4 | 8 |
| 生物质成型燃料 | 41.6 | 33.6 | 8 |
| 生物质成型燃料加工设备 | 32 | 32 |  |
| 新型省柴节煤灶 | 24 | 20 | 4 |
| 后续服务管护及培训费 | 10 | 10 |  |

五、保障措施

（一）组织保障

将农作物秸秆等生物质能源示范项目建设作为美丽乡村建设和农村节能减排工作重要内容。建立由各级农村能源管理部门参与的农作物秸秆等生物质能源示范项目建设协调机制，明确部门责任和分工。省级能源主管部门负责省级资金落实和项目安排，有关市（州）农村能源主管部门负责项目监督管理，有关示范县（市、区）农村能源主管部门负责编制项目计划和组织项目实施。县级农村能源主管部门要在省级实施方案的基础上编制示范县建设实施方案，明确建设项目、资金来源和实施主体，提出保障项目可持续运行的措施。经由市级农村能源主管部门审核后，上报省农委。省农委组织专家对示范县建设实施方案进行评审并予以审批，该实施方案将作为示范县实施建设和考核验收的主要依据。

（二）政策保障

研究和制定农作物秸秆等生物质能源示范项目建设的相关政策、配套资金和工作经费落实措施及办法，确保方案实施。在资金补助政策上，实行“农户和业主自愿建设”的激励机制。在产品采购政策上，各地考察省内几家生物质能源开发公司，根据本地实际情况和农户不同需求，按照政府采购办法组织采购。为了达到试点示范的效果，原则上一个示范县尽量选用一个公司的产品和成型燃料。

（三）资金保障

建立多渠道、多形式的投入机制，省级财政补助一点，企业资助一点，农民自筹一点，解决农作物秸秆等生物质能源示范项目建设资金。

省级财政安排一定的补助资金作为后续管理及培训经费，用于县级农村能源管理部门开展技术指导、技术培训和后续服务管理等工作。县级农村能源主管部门根据项目实施情况及实际进展，将省级投资及时拨付给项目业主或农户，同时督促项目业主及时足额落实自筹资金。

（四）技术保障

成立全省农作物秸秆等生物质能源示范项目建设技术指导专家组，指导各地工作。完善高效低排节能炉、新型省柴节煤灶和生物质成型燃料标准，实现工厂化、商品化生产，标准化、专业化建设。鼓励企业引进和开发先进技术和产品、设备，培育和扶持一批龙头企业，确保优质产品的市场供应。

（五）制度保障

建立健全公示制度，公开项目政策建设内容、补助标准，建立健全项目档案，扩大群众的知情权、参与权和监督权，接受社会监督。建立健全督查制度，县级农村能源主管部门对农作物秸秆等生物质能源示范项目建设和管理全过程进行跟踪检查，并接受审计、监察等部门的监督检查。建立健全考核制度，制定农作物秸秆等可再生能源示范项目建设管理办法、验收办法和考核评价体系，规范项目建设管理，严格项目验收。