附：

2011年贵州省农村能源综合

建设项目实施方案

项目任务：贵州省农村沼气清洁发展机制项目开发示范项

目

项目单位：贵州省农委生态能源处

通讯地址：贵州省贵阳市延安中路62号

邮政编码：550001

联 系 人：韦天鹏

联系电话（座机和手机）：0851—5285093

电子邮件：gzsnwnyc@163.com

主管部门（单位）：贵州省农业委员会

通讯地址：贵州省贵阳市延安中路62号

敢政编码：55000l

联系电话：0851—5285136

联 系 人：张志宏

填制日期：2010.9.30

一、2011年项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

贵州省位于云贵高原东南部，山地居多，素有“八山一水一分田”之说。属亚热带湿润季风气候区，年平均气温为15℃左右，舒适宜人，为典型夏凉地区。由于特定的地理位置和复杂的地形地貌，使贵州的气候和生态条件复杂多样，生物种类繁多，生物质资源丰富，适宜于进行生物质能综合开发利用。2000年以来，贵州省委、省政府把加快农村沼气建设作为全省改善生态环境建设和促进农村社会进步的一项重要举措来抓，连续7年将农村沼气建设任务纳入为民要办“十件实事”之一，2009、2010年纳入省政府节能减排目标考核。从2001年至今，贵州省农村沼气项目总投资达23亿元，其中省级财政投入9.25亿元，成为目前全国省级财政安排专项资金最多的省份之一。到“十一五”期末，全省累计建成户用沼气池189万户；完成养殖小区和联户沼气池1190个；共启动常温200-300立方米中型沼气池工程174处，建成114处；启动中温大型沼气工程51处，已投入使用的26处，形成年节约薪柴消耗折合标煤107.56万吨，相当于封育623万亩薪炭林，减少二氧化碳排放276.58万吨，对保护贵州生态人居环境、节约资源、促进农产品质量安全，推进农村经济社会进步等发挥了重要作用。

PCDM项目的开发，是对畜牧养殖场、农村户用沼气的减排潜力进行最大限度的挖掘，主要方式是在各畜牧场、农户圈厕进行废弃物处理，环保设备建设以及沼气项目实施过程中，使用国际通用和认可的开发程序，将其建设前后的CO2排放量进行技术对比，计算出减排量，编制PCDM项目申报文件，向国家发改委和联合国相关机构报批，获得批准后，经第三方机构核查确认后的精确减排量（通常折算成CO2的减排吨数/年）即可在国际碳交易市场上进行交易，获得可观的收益。从而形成国家减排、环境保护、业主、主管部门、项目开发方多方共赢的局面。由于贵州人均收入太低，在实施沼气建设时，建池农户自筹资金无法到位的情况比较普遍。虽然国家一再提高建池补助标准，但由于物价上涨等因素，国家补助资金一般只能保证沼气池的建设，而“三改”等配套建设到不了位，从而也削弱了沼气项目应发挥的效应。PCDM项目的开发示范，开创了一条为建池农户增加投资的重要途径，在贵州尤为迫切。项目的设立符合国家节能减排的政策导向和目标要求，符合贵州省农村用能现状的切实需要，符合新时期社会主义新农村建设的内容要求，符合保护生态，创建和谐型、友好型、可持续发展的社会要求。

（二）年度目标与预期效益

1、年度目标

项目实施地点在贵州省所辖的九个市（州、地）组织实施，实施年度为2011年，年度目标为：

农村沼气贵州省PCDM项目开发示范。成立由重要碳减排机构、农村能源行业协会、省地县农村能源管理人员、有关科研单位、沼气用户代表参加的农村沼气PCDM项目开发工作团队、，搭建农村沼气省级PCDM项目开发工作平台。主要是开展项目开发前期调研、制定项目商务合同、配合碳减排机构开发PCDM项目和向国家发改委报送相关文件，配合国际机构开展项目审查等。

举办农村沼气PCDM项目开发研讨会。邀请国内外相关专家和学者，对项目开发中遇到的技术、政策和操作问题及时进行研讨，提出有针对性的解决意见和建议，为项目顺利开发提供依据等。

举办农村沼气PCDM项目培训会。对PCDM项目开发涉及的省地县农村能源管理和技术人员、部分沼气用户开展培训，规范项目操作，为项目顺利实施奠定基础等。

2、预期效益

项目实施的预期成效为：搭建省级PCDM项目开发工作平台，构建工作机制。通过举办农村沼气PCDM项目开发研讨会和培训会，为项目顺利开发提供良好的社会共识，奠定项目实施的基础。

（三）项目内容及金额

1、农村沼气贵州省PCDM项目开发示范。主要是开展项目开发前期调研、制定项目商务合同、配合碳减排机构开发PCDM项目和向国家发改委报送相关文件，配合国际机构开展项目审查等。计划投入费用5万元。

2、举力、农村沼气PCDM项目开发研讨会。邀请国内外相关专家和学者，对项目开发中遇到的技术、政策和操作问题及时进行研讨，提出有针对性的解决意见和建议，为项目顺利开发提供依据等。计划投入3万元。

3、举办农村沼气PCDM项目培训会。对PCDM项目开发涉及的省地县农村能源管理和技术人员、部分沼气用户开展培训，规范项目操作，

为项目顺利实施奠定基础等。计划投入2万元。

以上三项合计申请项目资金10万元。

（四）时间进度（范围为2011年1月-12月）

1、2011年1—4月，成立PCDM项目开发工作团队，开展项目开发前期的调研，建立工作机制。

2、2011年5-9月，制定项目商务合同、配合碳减排机构开发PCDM项目和向国家发改委报送相关文件，配合国际机构开展项目审查等。

3、2011年10—12月，举力、农村沼气PCDM项目开发研讨会和培训会。

（五）涉及的相关单位（包括与实施项目有关的基层单位、科研院校、农资生产经营企业以及项目单位所属独立法人等）及事项

1、贵州省农委生态能源处，项目实施单位，隶属于贵州省农业委员会，行政管理人员4人。

2、贵州省农村能源管理站，隶属于贵州省农业委员会技术人员8人，其中：研究员1人，高级农艺师4人。

3、选择部分市（州、地）能源办人员参加。

二、项目单位情况

（一）单位类型、隶属关系、职能业务范围

现有专业

贵州省农委生态能源处，是正处级行政单位，隶属于贵州省农业委员会。职能范围是负责贵州省农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种等。

（二）技术设备条件、财务收支资产状况、内部管理制度建设情况项目单位为国家财政全额拨款行政单位，建立有完善的工作管理制度，严格执行分工合作制度、请示报告制度、财务报账制度、政府采购制度、审计制度、公示制度和责任追究制等，为项目实施提供有效的制度化保障。

（三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

无不良记录。组织实施的贵州省农村沼气建设项目和其它农村能源环保项目，为贵州省生态立省和旅游兴省战略的实施作出了积极贡献。

三、人员分工

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张志宏 | 男 | 贵州省农业委员会生态能源处 | 处长/高级农艺师 | 项目负责人，主持全盘 | 1398546793l |
| 超邵林 | 男 | 贵州省农业委员会生态能源处 | 调研员 | 负责项目前期调研和研讨会 | 13985441483 |
| 冯世南 | 男 | 贵州省农村能源管理站 | 站长 | 负责项目研讨会和培训会 | 13037829102 |
| 詹可志 | 男 | 贵州省农村能源管理站 | 副站长/高级农艺师 | 协助负责项目研讨会和培训会 | 13885042618 |
| 韦天鹏 | 男 | 贵州省农业委员会生态能源处 | 主任科员 | 负责报送相关文件和项目审查 | 15008513678 |
| 陈纲 | 女 | 贵州省农业委员会生态能源处 | 主任科员 | 协助负责报送相关文件和项目审查 | 13595005302 |

四、申请资金经济分类明细表（农村能源综合建设项目）

项目单位财务专用章：                                                             单位：万元

| 项目内容 | 合计 | 商品和服务支出有关科目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资本性支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 印 刷 费 | 咨 询 费 | 水 电 费 | 办 公 费 | 邮 电 费 | 交 通 费 | 差 旅 费 | 维 修 费 | 租 赁 费 | 会 议 费 | 培 训 费 | 专用材料费 | 劳 务 费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 专用设备购置费 | 其他资本性支出 |
| 农村沼气贵州省PCDM项目开发示范 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办农村PCDM项目开发研讨会 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办农村沼气PCDM项目培训会 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 10 | 10 | 1.5 | 3.5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 主管部门（单 位） 意 见 | 经审核，同意报送。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 项目单位 账 户（项目单位财务专用章） | 收款单位：贵州省农业委员会 |
|  | 开户银行：中国农业银行股份有限公司贵阳云岩支行 |
|  | 账 号：113001040001770 |