2009年贵州省省际间临时动物防疫监督检查站基础设施建设项目

可行性研究报告

项  目  名  称：2009年贵州省省际间临时动物防疫监督检查站基础设施建设项目

项目负责单位：贵州省农业厅

项目承担单位：贵州省畜牧兽医局

项目建设期限：2009年—2010年

项目编制单位：贵州省畜牧兽医局

编  写  时  间： 2009年3月

项 目 摘 要

一、项目名称

2009年贵州省省际间临时动物防疫监督检查站基础设施建设项目

二、项目性质

新建

三、项目负责单位

贵州省农业厅

四、项目建设单位

在全省14个省际间临时动物防疫监督检查站所在地实施。

五、项目编制依据

1、《全国动物防疫体系建设规划》

2、《农业部办公厅关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》

六、项目建设期限

2009年—2010年

七、项目规模与投资

1、建设规模：新建业务用房8400平方米，购置现场检疫检测、消毒机、动物卫生监督执法车、电脑、打印机、传真机、停车牌和反光衣等设施设备共计952台（套）;

2、总投资及资金筹措：项目总投资1680万元，其中：中央投资1461万元，地方配套219万元（中央投资与地方投资按1：0.15配套），地方财政资金主要配套建设业务用房。

项目可行性研究报告

根据《全国动物防疫体系建设规划》、国务院《关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发[2005]15号）和《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》要求，结合我省动物疫病防控工作实际和建设的需要，编报2009年贵州省14个省际间临时动物防疫监督检查站基础设施建设项目可行性研究报告。

一、项目区概况

（一）发展畜牧业的有利条件

1．自然资源状况

贵州是一个多民族的岩溶山区省，国土面积17.61万平方公里，平均海拔1100米，属亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同季，立体气候明显，适宜多种优质牧草生长，具备发展生态畜牧业的自然条件。全省天然草地面积达 6430 万亩，占全省土地总面积的 24.3% ，如充分利用退耕还林地和冬闲田土种植优质牧草，全省每年鲜草总产量可达 6000 多万吨，每年还有 1100 多万吨农作物秸秆和600多万吨藤蔓，可为草食家畜的发展与规模经营提供充足的饲料资源。

2．畜禽品种资源

我省畜禽品种资源十分丰富且具有突出的特色。全省饲养的主要畜品种有关岭黄牛、思南黄牛、威宁黄牛和关岭猪等30余个品种。家禽品种有竹香鸡、矮脚鸡、贵农金黄鸡、三穗鸡、平坝灰鹅、兴义鸭等。近年新发现了黔东南小香羊、织金白鹅等一批性状特异，具有开发价值的地方良种。丰富的物种资源，为生态畜牧业的发展奠定了物质基础。

（二）全省14个省际间临时动物防疫监督检查站人员情况

全省市、县、乡基本形成较为完善的畜牧兽医行政管理及技术推广体系。市、县分别设有畜牧兽医局，各省际间检查站人员均由县畜牧兽医局派出，14个检查站共有职工92人，其中监督员27人、检疫员65人；具有大专以上学历的有23人、中专学历69人；兽医师64人、助理兽医师28人，人员素质高，队伍稳定。

二、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

改革开放以来，随着商品经济的发展和城市人口的增加，动物及动物产品的流通、消费剧增，虽然我省畜牧业生产连续28年呈稳定增长的态势，2008年全年肉类总产量164.14万吨，其中猪肉产量148.05万吨、牛肉产量11.35万吨、羊肉产量3.27万吨、禽蛋产量13.82万吨；年末存栏存栏生猪1666.54万头、牛557.59万头、存栏羊253.13万只；出栏肉猪1578.02万头、肉牛88.48万头、肉羊192.81万只。畜牧业产值291.65亿元，同比增长25.93%，占农业总产值比重达34%，畜牧业增加值183亿元，同比增长25.63%。但我省畜产品生产与消费水平都低于全国及周边地区，2008年，我省猪、牛、羊出栏率分别为94.72 %、15.87 %和76.17 %，明显低于全国平均水平。

近年来，省委、省政府出台了《关于加快畜牧业发展的意见》[2003]14号等系列文件，作出把我省建成生态畜牧大省的决定。中央从2004年起，连续下发6个1号文件，出台了一系列支农、惠农政策。省委、省政府积极贯彻落实中央精神，把畜牧业作为支柱产业之一，纳入我省“十一五”总体规划中。《贵州生态畜牧业大省建设规划》提出，到2010年，全省生猪出栏率要提高到100%，肉牛出栏率提高到20%，肉羊出栏率提高到70%。肉类总产量达到241万吨，人均肉类占有量超过全国平均水平。各级党委、政府都把畜牧业的发展作为农业产业化结构调整的突破口，作为农业增效，农民增收和农业可持续发展的重要措施，我省畜牧业的发展面临着千载难逢的大好时机。动物防疫工作如何适应新时期畜牧业发展的需要，是各级政府急需解决的重要问题。

（二）项目建设必要性

改革开放以来，特别是贵州建设生态畜牧业大省以来，全省畜牧业得到长足发展，畜牧业在整个农村经济中的地位越来越突出，已由家庭副业逐步向农业支柱产业转变，成为农民收入的主要来源和农村经济中最活跃、最有发展潜力的产业，在调整和优化农业结构、促进农村经济增长、带动农民增收致富等方面发挥着越来越重要的作用，我省的畜禽及其产品已远销广州等沿海城市和港澳地区。但是，动物疫病频繁发生与流行，严重制约着畜牧业持续健康发展。随着人民生活水平的提高以及生态畜牧业大省建设的推进，畜禽及产品跨省（区）流通日益频繁、畜禽新病的不断出现给我省动物疫病防控工作带来了新的难题。

从区位特点看，我省东与湖南交界，北与四川和重庆相连，西与云南接壤，南与广西毗邻，是西南地区与中、东部地区连接的中枢，四川、重庆、云南等省（市）的畜禽及其产品都要途经我省输送到广东等沿海地区。因此，我省动物卫生监督工作的好坏，不仅关系到省内畜牧业持续健康发展以及人民的身体健康和生存质量，更直接影响周边省和沿海地区人民的身体健康和生存质量。

虽然我省各级党委、政府高度重视动物卫生监督工作，组建了各级动物卫生监督机构，落实了人员。畜牧兽医部门也将做好检疫工作作为动物防疫工作的重中之重，但由于地方财力紧张，各省际间临时动物防疫监督检查站建立以来就没有得到很好的建设，办公场所极其简陋，检疫监督设施设备严重缺乏。近年来，随着我省高速公路事业的快速发展，很多检查站急需搬迁，但由于缺乏经费，重庆至我省遵义的遵崇高速等多条高速公路已通车几年，但检查站的搬迁建设迟迟没有跟上，增加了省际间畜禽运输检疫监督执法工作难度，也给我省及周边省（市、区）动物疫病防控及畜产品安全留下了隐患。

因此，迫切需要改善各省际间检查站的办公环境，更新设施设备及交通工具，以强化公路运输检疫监督执法工作，切断动物疫病的跨省区传播途径，降低我省畜禽的发病率、死亡率，为我省畜牧业持续健康发展提供强有力的保障。提高畜产品安全水平，确保经我省进入东南沿海和港澳地区的畜禽及其产品质量安全。项目建成后，对通过我省进出四川、云南和重庆等省（市）的畜禽及产品进行严格监管，对防止动物疫病的传播和保障东南沿海的畜产品安全意义重大。

三、建设目的

通过省际间动物防疫监督检查站建设项目的实施，建立起切实履行职责的、高效的省际间动物防疫监督检查机构。提高检疫行政执法能力，规范执法行为，保障畜牧业持续健康发展，确保建设生态畜牧业大省的战略目标如期实现。提升畜产品质量安全水平，让消费者吃上放心肉。

四、项目建设的目标及效果

项目建设的总体目标是：全省动物防疫服务体系建设得到有效改善，动物疫病防治、诊断技术达到全国平均水平；动物发病死亡率达到国家规定的控制标准；动物防疫监督检查管理实现制度化、日常化，不断提高动物卫生及其产品的安全水平。

具体目标及预期效果是：

（一）完成14个省际间动物防疫监督检查站办公用房的新建，解决有地点办公的问题，改善工作环境，稳定检疫监督队伍。

（二）配置冷藏等相关诊疗仪器设备和办公设施，改善检疫监督条件，提高检查站的综合水平，有效控制动物疫病的蔓延，确保畜禽及其产品质量安全。

（三）通过项目实施，整合现有疫病检测的基础条件、测报资源，建成集动物疫病诊断、疫情信息处理和预警预报于一体的省际间动物防疫监督检查站。提高实验室生物安全级别和疫病诊断、监测水平，不断提高检疫监督人员的业务素质和服务能力，使动物防疫监督检查工作科学化、规范化、法制化，适应经济发展和国际动物及其产品市场贸易的要求。

五、建设地点

项目将分别在独山县新寨、玉屏县大龙、松桃县大兴、沿河县沙子、从江县洛香、天柱县远口、兴义市乌沙、安龙县坡脚、册亨县八渡、盘县胜境关、毕节市普宜、威宁县鸭子塘、赤水市长沙和桐梓县崇溪河实施。

六、项目建设内容

（一）土建工程

每个检查站新建业务用房600平方米，14个检查站共计建设8400平方米（见附表）。

（二）仪器设备

每个检查站购置现场检疫检测、消毒机、动物卫生监督执法车和反光衣等设施设备68台（套），14个检查站共计购置各类仪器设备952台（套）（见附表）。

七、投资概算

项目总投资1680万元（每个站120万元），其中：中央投资1461万元，地方配套219万元（中央投资与地方投资按1：0.15配套），地方财政资金主要用于配套建设业务用房。

（一）新建业务用房8400平方米，投资840万元；

（二）购置现场检疫监督仪器设备及动物卫生监督执法车等合计952台（台、套），投资840万元。

八、项目建设期限及进度安排

工程建设期限为2年。项目进度安排如下：

项目实施进度计划表

| 时间 内容 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工程设计 | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建工程 |  |  | — | — | 台 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |  |
| 装修工程 |  |  |  |  |  |  | — | — | — |  |  |  |  |
| 购置设备 |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |  |  |  |
| 工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — |

九、项目招标方案

土建工程由项目所在县（市）畜牧兽医局编制建设内容及质量要求，按照国家招投标规定，制订标书或合同，公开招选有建筑资质的单位进行施工，并把各项建设内容纳入合同管理，按建筑质量监督管理的有关规定进行质量监督。

仪器设备及交通工具采购，由省畜牧兽医局按照《农业基本建设项目招投标管理规定》，统一组织招投标采购。

十、项目建设的组织管理及建成后的运行机制

加强领导，成立项目建设领导小组和实施小组，建立健全项目责任制。遵守财经纪律,强化财务管理，对项目资金实行专账管理，专款专用。加强督促检查,确保建设质量。逐级明确责任，对工程质量长期负责，实行目标考核和责任追究。加强技术培训,提高人员素质。严格项目验收,发挥项目作用。

十一、项目建成后的效益分析

项目建成后，运输检疫工作将得到全面加强，外源性动物疫病发生将得到有效控制，动物及动物产品的销售和消费安全将得到切实保障，为食品安全卫生工作起到积极的推动作用。通过安全动物及动物产品的销售，能提高我区动物及动物产品的安全信誉，有效推动动物及动物产品在市场的占有率，促进全区畜牧业健康有序发展，增加农民收入，推进社会主义和谐新农村建设。

附表：

2009年贵州省省际间动物防疫监督检查站建设内容表

| 序号 | 建设内容及规模 | 单位 | 数量 | 投资估算（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |
|  | 合计 |  |  |  | 1680 |
| 一 | 土建工程（新建业务用房） | 平方米 | 600×14 |  | 840 |
| 二 | 仪器设备 | 台(套) | 68×14 |  | 840 |
| 1 | 自动高压灭菌消毒器 | 台 | 3×14 | 1 | 42 |
| 2 | 低温冰柜 | 台 | 2×14 | 0.6 | 16.8 |
| 3 | 大容量离心机 | 台 | 3×14 | 0.4 | 16.8 |
| 4 | 漩涡混合器 | 台 | 1×14 | 0.4 | 5.6 |
| 6 | 红外测温仪 | 台 | 10×14 | 0.3 | 42 |
| 7 | 机动消毒器 | 台 | 5×14 | 0.5 | 35 |
| 8 | 冰箱 | 台 | 3×14 | 0.5 | 21 |
| 9 | 微机、打印机、传真机 | 套 | 3×14 | 1.5 | 63 |
| 10 | 小型离心机 | 台 | 2×14 | 0.5 | 14 |
| 11 | 恒温水浴锅 | 台 | 2×14 | 0.4 | 11.2 |
| 12 | 解剖台及解剖器具 | 套 | 2×14 | 0.5 | 14 |
| 15 | 摄像机 | 台 | 1×14 | 2.1 | 29.4 |
| 16 | 数码相机 | 台 | 2×14 | 0.4 | 11.2 |
| 17 | 半自动细菌鉴定仪 | 台 | 2×14 | 0.3 | 8.4 |
| 18 | 监控设备 | 套 | 2×14 | 2.1 | 58.8 |
| 19 | 反光背心等 | 套 | 20×14 | 0.2 | 56 |
| 20 | 动物卫生监督执法车 | 辆 | 1×14 | 25 | 350 |
| 21 | 摩托车 | 辆 | 4×14 | 0.8 | 44.8 |