附件

×××市（州）2012年农村户用沼气

和服务网点项目建设方案（样本）

2012年，中央安排×××市（州）农村沼气服务网点建设项目×××个，总投资×××万元，其中：中央投资×××万元，省级配套×××万元；安排农村户用沼气建设项目×××户，总投资×××万元，其中：中央投资×××万元，省级配套×××万元，市级配套×××万元，农户自筹×××万元（每户按0．2万元计算）。项目建设方案如下：

一、农村沼气服务网点项目

中央安排全市（州）农村沼气服务网点项目×××个，每个网点投资5万元，其中中央投资4.5万元，省级财政配套0.5万元，项目总投资×××万元（其中中央投资×××万元、省级配套×××万元）。以农业部《全国农村沼气服务体系建设方案（试行）》为指导啄则，按照“不浪费、用得上、服务效果好、可持续”的网点发展思路，充分发挥农村沼气服务网点运行效果。并同步抓好“五个跟上”，“即：业务部门技术管理指导工作跟上、专业合作组织运行管理机制建立完善工作跟上、网点运行状况跟踪工作跟上、管理模式持续改进创新试点示范工作跟上、群众满意度回访工作跟上”。建设年限：2013年6月底前。

×××市（州）2012年农村沼气服务网点

建设内容及资金使用表

| 资金用途（每个网点） | 投资总额（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |
|  | 中央（90%） | 省级（10%） |
| 一．建设内容：××× | 4.5 |  |
| 二．运行管理费 |  | 0.5 |

×××市（州）2012年农村沼气服务网点项目任务安排表

| 序号 | 建设乡 （镇） | 建设地点 | 建设规模 （个） | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 省级配套 （万元） |
| 合计 | ×××个乡（镇） | ×××个（村） | ××× | ××× | ××× | ××× |
| ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |

二、农村户用沼气项目

（一）补助标准、建设内容、建设地点及建设期限

1、补助标准。农村户用沼气建设项目中央补助标准为2000元/户、省级财政配套450元/户、市级财政配套300元/户。

2、建设内容：农村户用沼气建设项目基本建设单元为“一池三改”，户用沼气池与改圈、改厨、改厕同步设计、同步施工。

3、建设地点：×××市（州）×××个县（区）×个乡镇×××个村（见后）。

4、建设期限：2013年6底前完成。

（二）项目管理

1、项目责任制。各项目县（区）农业主管部门和农村能源推广机构，负责对本县（区）项目的分解落实、组织实施、资金监管及运行调度等全过程负总责。精心组织、合理调度、强化指导、严格监管、安全施工，实行统一调度技工、统一建池规格、统一技术标准、统一操作规程、统一验收方法和坚持试水试压验收程序，确保建池质量。

2、项目监管制。严格按照财政部、农业部印发的《农村沼气项目建设资金管理办法》（财建[2007]434号）要求的内容执行，确保资金安全和取得良好的使用效果。各项目县（区）要加强项目资金监管，任何单位不得挤占、滞留、截留、挪用。

3、项目公示制。用于补助给户用沼气农户的物资设备、价格（含装运费）、技工工资、管理费用及监督服务电话等，要在村务公开栏进行公示。

4、持证上岗制。按照项目管理与建设要求，安排调度的沼气技工，必须持有国家农业部颁发的沼气生产技工资格证书，严格技工管理和持证上岗制度。

5、项目招投标制。严格执行《招投标法》和政府采购制度的相关规定、程序和要求。对已通过国家农业部招投标确定的中标入围产品，由项目县（区）选定入围企业或供货商，不再进行招投标；对未进行过招投标的建设物资，依法按程序进行政府采购或招投标。

6、项目标识图斑管理制。项目承担单位必须在建设沼气池的同时，同步在“三改”设施上刻上编号、建设单位、建设时间、技工编号等永久性标识。标识内容要与建设档案的内容相一致。做好图斑上墙，以色斑区分年份、数量和实施区域，以便核查和跟踪服务。

7、项目安全生产责任制。各县市农村能源部门要加大沼气安全知识宣传工作，提高技工和建池户的安全意识。建立健全安全生产责任制度，安排专人负责安全生产工作。建立严密的安全预警机制，签订好两个合同：一是能源办与技工，二是技工与农户，分别签订安全责任合同，合同内容必须明确建池、安装、使用、清池等过程中容易出现安全隐患的事项等条款。安全知识培训到户，要求技工对农户进行安全知识义务宣传，在建池户张贴安全须知，设置安全警示标志，发放宣传资料。严禁在人居住的农舍内挖坑建池，杜绝安全隐患。木结构的农房，沼气灯与屋顶的安装距离应不少于50厘米。沼气灶燃烧器靠近的木墙要安装瓷砖贴面的防火墙。细化量化好各项安全预警工作，确保安全生产万无一失，维护群众利益。

8、项目质量验收制。参照《2007年贵州省农村沼气建设项目实施意见》执行，验收后的沼气池要有质量验收记录表和建池户施工质量监督回单。

（三）商品化户用沼气推广

要在认真总结经验的基础上，加强商品化户用沼气池的推广力度。推广的商品化户用沼气池要符合农业部发布的行业标准NY/T1699—2009《玻璃纤维增强塑料户用沼气池技术条件》，推广比例要占项目建设总任务的30%以上。

×××市（州）2012年农村沼气建设项目

任务及资金安排表

| 序号 | 建设 县\市 | 建设 乡（镇） | 建设 村（寨） | 项目建设规模及资金来源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设 规模 | 总投资 | 中央 投资 | 地方投资（万元） |  | 农户 自筹 |
|  |  |  |  | 户 | 万元 | 万元 | 省级 | 市级 | 万元 |
| 合计 |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 1 | ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 1 | ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 1 | ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 1 | ×××县 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
|  |  | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |

备注：农户自筹按照每户0.2万元计算。