附件

全省养殖水域滩涂规划编制工作方案

根据《农业部关于印发<养殖水域滩涂规划编制工作规范>和<养殖水域滩涂规划编制大纲>的通知》（农渔发〔2016〕39号）要求，结合我省实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，结合我省经济发展和生态保护需要，在科学评价水域滩涂资源禀赋和环境承载力的基础上，科学划定各类养殖功能区，稳定基本养殖水域，保障渔民合法权益，保护水域生态环境，确保有效供给安全、环境生态安全和产品质量安全，实现绿色发展、富裕渔民的目标。

二、总体要求

坚持科学规划、因地制宜，生态优先、底线约束，合理布局、转调结合，总体协调、横向衔接的原则，根据全省水域滩涂承载力评价结果和水产养殖业发展需求，形成开发利用和有效保护的总体思路。科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，合理布局水产养殖，促进区域经济协调发展。规划期至2030年。

2018年8月底前，完成全省养殖水域滩涂规划征求意见稿，10月前完成规划送审稿，12月底前报省人民政府批准颁布施行。

三、组织领导

成立省级规划编制工作领导小组、技术指导组和编制组。

领导小组：由省农委分管领导任组长，省发改委、省财政厅、省国土资源厅、省环保厅、省交通厅、省水利厅、省旅发委、省林业厅等相关部门和单位负责人任成员。主要职责是统一部署编制工作，提出编制基本要求，审定工作方案，协调解决编制过程中的矛盾和问题，审定规划成果，协助上报省人民政府批准。

技术指导组：由省农委派员任组长，省国土资源厅、省环保厅、省交通厅、省水利厅、省旅发委、省林业厅、省农科院、贵州大学等相关部门和单位专家任成员。主要职责是论证实施方案和技术规范，协助资料收集和分析工作，对编制工作中的矛盾和重大问题提出解决建议，对征求有关部门意见后的规划评审稿进行评审，提出评审意见。

编制组：拟通过购买第三方服务，委托具有资质的专业机构承担规划编制工作。承担单位组织成立编制组。主要职责是具体承担规划编制任务，拟定规划编写工作方案和实施方案，工作方案经领导小组审定，实施方案经技术指导组论证后，由编制组遵照执行。

四、编制内容

规划中的养殖水域滩涂包括全省管辖水域滩涂范围内，已经进行水产养殖开发利用和目前尚未开发但适于水产养殖开发利用的所有（全民、集体）水域和滩涂。要在县（区）级和市（州）级养殖水域滩涂规划的基础上，收集汇总相关资料，经整理、分析，统筹编制省级养殖水域滩涂规划。深入开展调查摸底，结合全省水产养殖发展实际，科学规划，合理布局养殖生产，按照要求划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。明确养殖水域滩涂区域布局、功能范围等。规划要细化到具体的四至范围，对养殖生产区域进行合理布局并明确各养殖区的功能。全省养殖水域滩涂规划要与全省土地利用总体规划以及相关规划相衔接和协调。

五、编制流程

（一）编制起草

编制组收集分析有关资料，并开展必要的实地调研、勘查测量和专题研究。专题研究成果经技术指导组论证后，由编制组汇总完善，并按照编制大纲的内容和要求编制规划，形成规划征求意见稿。编制工作中的重大问题，由领导小组组织召开技术指导组会议论证，并由领导小组审定。

（二）协调论证

规划征求意见稿在征求省有关部门意见后，由编制组继续修改完善，形成规划评审稿。成立由各有关部门和研究单位专家组成的规划评审专家组，按照有关评审方法、程序进行评审，提出评审意见。编制组根据评审意见修改完善并经领导小组审定后，形成规划送审稿。

（三）上报批准

规划送审稿由省农委上报省人民政府批准并颁布施行。经批准的规划向社会公开，并报农业部备案。

六、规划实施管理

规划是养殖水域滩涂使用管理的基本依据，养殖水域滩涂使用管理要严格依据规划开展，严格限制擅自改变养殖水域滩涂使用用途的行为。规划一经批准，即具有法律效力，必须严格执行。加强禁养区、限养区和养殖区管理，切实强化监管。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。编制全省养殖水域滩涂规划，是促进我省水产养殖业有序发展和科学布局的重要依据，也是渔业转方式、调结构、推动产业转型升级、维护水域生态环境、实现渔业可持续发展的重要抓手。要切实加强组织领导，保质保量完成规划的编制、审查、评审等工作，及时上报省人民政府批准实施。

（二）确保规划质量。严格按照农业部养殖水域滩涂规划编制工作规范和编制大纲的要求，开展编制工作，规划编制要有前瞻性、合理性、合法性和可操作性，切实做到保护水域滩涂生态环境，设定发展底线，稳定基本养殖面积，保障渔民合法权益。

（三）搞好统筹协调。省级规划编制工作领导小组、技术指导组及编制组要各司其职，分工协作，完成规划编制的起草、论证和报批等工作。要加强沟通与配合，确保本规划与全省相关规划相协调。

（四）加强检查督促和资金保障。加强规划编制日常管理工作，开展调查研究，协调指导和检查督促，收集和分析有关情况和问题，及时向编制工作领导小组汇报相关工作。省农委对规划编制工作提供资金保障，确保编制工作顺利完成。