|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  贵州闽融农业综合开发有限公司小冷坝种猪场改扩建项目实施方案概算表 | | | | | | |
| **序号** | **建设内容** | **建设规模 （数量）** | **单位** | **核定概算（万元）** | | |
| **合计** | **中央投资** | **自筹资金** |
| **一** | **建安工程** | **14** | **项** | **601.56** | **300.00** | **301.56** |
| （一） | 旧猪舍改造 | 6 | 项目 | 379.28 | 300.00 | 79.28 |
| 1 | 肥育舍 | 8793 | 平方米 | 206.63 | 206.63 |  |
| 2 | 配怀舍 | 2904 | 平方米 | 66.79 | 66.79 |  |
| 3 | 后备培育舍 | 1156 | 平方米 | 26.58 | 26.58 |  |
| 4 | 公猪舍 | 240 | 平方米 | 5.52 |  | 5.52 |
| 5 | 分娩舍 | 1920 | 平方米 | 40.32 |  | 40.32 |
| 6 | 保育舍 | 1520 | 平方米 | 33.44 |  | 33.44 |
| （二） | 生物安全功能区建设 | 7 | 项 | 192.28 |  | 192.28 |
| 7 | 前置生物安全功能区 | 186 | 平方米 | 14.88 |  | 14.88 |
| 8 | 生活区生物安全功能区 | 90 | 平方米 | 7.2 |  | 7.2 |
| 9 | 肥猪生产安全功能区 | 50 | 平方米 | 4 |  | 4 |
| 10 | 种猪生物安全功能区 | 81 | 平方米 | 6.48 |  | 6.48 |
| 11 | 宿舍 | 144 | 平方米 | 11.52 |  | 11.52 |
| 12 | 围墙 | 600 | 米 | 13.2 |  | 13.2 |
| 13 | 道路、场地平整和硬化 | 13500 | 平方米 | 135 |  | 135 |
| （三） | 其他 | 1 | 项 | 30 |  | 30 |
| 14 | 车辆洗消中心 | 1 | 座 | 30 |  | 30 |
| **二** | **设施设备** | **5** | **项** | 348.44 |  | **348.44** |
| 15 | 母猪自动喂料系统 | 1150 | 套 | 57.5 |  | 57.5 |
| 16 | 母猪定位栏 | 100 | 套 | 4.94 |  | 4.94 |
| 17 | 自动送料系统 | 13 | 套 | 130 |  | 130 |
| 18 | 负压智能通风降温系统 | 53 | 套 | 106 |  | 106 |
| 19 | 中转料塔 | 5 | 套 | 50 |  | 50 |
| **三** | **其它费用** | **2** | **项** | 50 |  | 50 |
| 20 | 前期工作费 | 1 | 项 | 15 |  | 15 |
| 21 | 预备费 | 1 | 项 | 35 |  | 35 |
| **四** | **总投资** |  |  | 1000 | 300.00 | 700.00 |

附件2

贵州闽融农业综合开发有限公司小冷坝种猪场改扩建项目

招标投标事项核准意见

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 |
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 监理 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 设备 | √ |  |  | √ |  | √ |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 审批部门核准意见说明：  核准勘察设计、建筑工程、安装工程、监理、设备、重要材料及其他的招标范围、招标组织形式、招标方式。  贵州省农业农村厅  2020年4月29日 | | | | | | | |

注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。