附件2

贵州省毕节市纳雍县畜牧新技术项目实施方案

项目申报单位：纳雍县水东镇金子村

项目实施单位：纳雍县水东镇金子村现代生态农业农民专业合作社

项目负责人：李龙文

联系人电话：15985479593

2021年1月

贵州省毕节市纳雍县畜牧新技术项目实施方案

编制人员：

张游宇

王  燕

谭晓山

罗  伟

刘建群

杨  开

目  录

第一章  项目摘要	1

第二章   立项依据	2

2.1 项目立项理由	2

2.2 项目建设的有利条件和可行性	4

第三章  项目方案设计	5

3.1 项目实施地点及规模	5

3.2 项目实施内容及资金使用计划	5

3.3 资金使用规划	5

3.4 资金来源	7

第四章  组织及管理措施	7

4.1 组织措施	7

4.2 项目管理办法	7

第五章  项目进度安排	8

5.1 项目建设期	8

5.2 项目建设进度总体计划	8

第六章  效益评价	8

6.1 经济效益	8

6.2 社会效益	8

6.3 生态效益	9

- 第一章  项目摘要

| 1、项目名称 |  | 贵州省毕节市纳雍县畜牧新技术项目 |
| --- | --- | --- |
| 2、项目申报单位 |  | 纳雍县水东镇金子村 |
| 3、项目负责人 |  | 李龙文 |
| 4、联系人及电话 |  | 15985479593 |
| 5、项目目标 |  | 在水东镇金子村实施圈舍改造配套污液处理池新建及堆肥发酵棚新建，化作乡羊场村实施一体化治理示范，水东镇帕那村发酵床养殖新技术示范，实现粪污得到有效治理及新技术示范带动的目标。 |
| 6、实施地点及规模 |  | 项目分别在纳雍县水东镇金子村实施圈舍改造配套污液处理池新建及堆肥发酵棚新建75户；化作乡羊场村实施一体化治理示范1户；水东镇帕那村实施发酵床养殖新技术示范建设1户。 |
| 7、投资计划 | （1）支持环节 | 申请省级畜禽粪污治理资金120万元。 |
|  | （2）总投资及主要支出内容（万元） | 项目总投资120万元，均用于粪污治理费。 |
| 8、项目效益评价 | （1）经济效益 | 通过项目实施，每年可实现粪污、粪水治理达10吨以上，可转化为生物肥为群众节约化肥购买资金3万元以上 |
|  | （2）社会效益 | 有利于村里粪污治理问题，粪污被二次利用，变废为宝，用于植物的化肥，其具有“生态性，环保性、节约性”，增加养殖户效益，提高城乡居民的生活水平,带动相关产业发展,尤其是解决集约化有机肥的技术瓶颈，助推纳雍畜禽行业的健康发展，同时促进镇上的全面发展。 |
|  | （3）生态效益 | 本项目的实施，结合贵州“大扶贫、大数据、大生态”产业政策，研发畜禽粪污治理技术，有效提高粪污转换率，减少了环境的污染。 |

- 第二章   立项依据

- 2.1 项目立项理由

- 2.1.1 农业产业发展的需要

为深入贯彻落实省委省政府关于新理念新思想新战略，深入推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，把三大战略行动统筹贯彻，结合2020年农业农村部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》，明确畜禽粪污还田利用标准。要求加强事中事后监管，完善粪肥管理制度，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。强调各地要督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划。

2020年农业部副部长于康振指出，目前我国畜禽废弃物有40%未得到有效处理和利用，需要建立畜禽养殖废弃物资源化利用制度，使全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，这对于环农沃土、替代化肥，振兴乡村有重大意义。

以科学发展观统筹全局，按照现代农业的发展理念，大力推进粪污标准化、规模化、产业化，提高生产水平，培育具有一定带动能力的地方养殖产业，以加快纳雍县畜牧业发展。进一步提高我镇畜牧发展水平，促进农业(企业)增效、农民增收，特制定本方案。

- 2.1.2 农村生态环保的需要

习近平同志指出：“正确处理好生态环境保护和发展的关系，是实现可持续发展的内在要求，也是推进现代化建设的重大原则。”处理好生态环境保护和发展的关系，是落实中央“五位一体”总体布局、建设美丽中国的基本要求。党的十八大以来，习近平同志对此提出了许多新思想、新观点、新要求。他在这次讲话中强调，既要金山银山，也要绿水青山；绿水青山就是金山银山；绿水青山既是自然财富，又是社会财富、经济财富。“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。”这些重要论述，是长期实践中形成的真知灼见，深刻体现了尊重自然、以人为本的价值理念和治理经验，现实指导意义很强。 农村环保是生态环境保护的重要内容。是提高农民生活质量，改善农村面貌、推进社会主义新农村建设的一项基础性工作。畜禽粪污是一个大的环境污染源，同时也是一个生物质资源库，化肥的不合理使用带来的环境问题：我国的农业生产在很大程度上依靠化肥农药等带来高产稳产，以及一定的增长，化学肥料的大量不合理使用也是我国农业的污染的一个重要问题。农村污染严重制约了农村的产业生态发展，解决它迫在眉睫，怎样才能解决呢？通过技术升级，向规模化的生物质的方向拓展，减少畜禽粪污对环境的危害、遏制畜禽粪污的污染、降低畜禽粪污资源化成本，提高畜禽粪污资源化和无害化处理率，经过处理后的粪污，成为有机肥，然后把它变废为宝，用于种植业，形成了种养良性循环的良好局面。

畜禽养殖污染防治积极开展，大力推进绿色生态养殖，强化养殖业污染防治。强化畜禽养殖环境监管，不断加强畜禽废弃物的综合利用和污染治理，引导畜禽业生产和农业生态系统内的良性循环。通过治理畜禽粪便污水，能有效减少疫病传染，从而提高民众健康水平，减少公共卫生的事件的发生。另外，通过工程示范，对镇上养殖业粪污处理具有促进作用。畜禽粪污治理有几下几种模式：第一是种养结合模式，即自己养畜禽，把粪便积累再还田；第二种是清洁回用模式，把粪肥直接收集到一个池子里进行固液分离，固体进行筛分，大的送油厂，小的制作成有机肥，沼液做沼气，做完沼气，再做沼液，是用管道输送至农田；第三种是集中处理模式，就是对周边养殖场（小区、养殖户）的粪便和（或）污水实行专业化收集和运输，并按资源化和无害化要求集中处理和综合利用；第四种是达标排放模式，固液分离后的液体采用城市的污水处理系统，采用反射膜、氧化塘把COD降到150，之后排放到河里，但这样成本就高了。依据以上几种模式，特提出以下形式的模式进行粪污治理。贫困户养畜禽，根据实际情况对粪便进行处理发酵，然后作为牧草等经济作物的肥料，这样既节约了施肥的成本，又能为牧草、经济作物储备营养的肥料。粪污处理模式使牲畜粪便得到了综合利用，既保护了生态环境，粪污又被有效的利用和回收。在上级有关部门的关怀和协调下，由省农业农村厅畜牧处牵头，对纳雍水东镇金子村的畜禽粪污进行处理和整治。

在当今竞争日益激烈的今天，畜禽粪污处理就至关重要，为了保护农村的生态环境，农村的产业生态性快速发展，形成一个良性的生产循环，为了满足现代养殖业对畜产品食品安全的要求、打造健康养殖模式。研发环保、绿色和可持续发展的生态农产品发展的必然趋势。

本项目的实施，能够让纳雍水东镇的养殖户收益，改善了当地的生态环境，为当地产业的“健康、生态、节约”型发展，打下了坚实的基础。

- 2.2 项目建设的有利条件和可行性

- 2.2.1 资源现状

金子村有养殖生猪30头以上农户5户，养殖5头以下的农户137户，其中帕那村200头，羊场村100头，均是传统养殖模式，畜禽粪污对环境影响较大，也影响群众生活质量，群众对圈舍改造及粪污治理愿望很高。

- 2.2.2 人力资源

省农业农村厅及纳雍县农业农村局有长期从事粪便治理，具有丰富的处理经验的相关专业技术人员，可为项目实施提供技术支持。

- 2.2.3 技术依托单位

技术依托单位为：贵州省农业农村厅、纳雍县农业农村局。

综上所述，项目建设符合国家的产业政策，有良好的工作基础和技术条件，完成本项目建设任务和达到预期目标是可行的。

- 项目方案设计

- 3.1 项目实施地点及规模

- 3.1.1 项目实施地点：毕节纳雍县水东镇金子村、帕那村及化作乡羊场村

- 3.1.2 项目实施规模

项目实施规模：项目分别在纳雍县水东镇金子村实施圈舍改造配套污液处理池新建及堆肥发酵棚新建75户；化作乡羊场村实施一体化治理示范1户；水东镇帕那村实施发酵床养殖新技术示范建设1户。

项目建设目标：项目建成后，可使金子村粪污得到有效治理，让生物肥得到充分利用，有效提升土地肥力。同时，让一体化治理技术及发酵床养殖新技术作为示范。

- 3.2 项目实施内容及资金使用计划

3.2.1 项目实施内容：改造圈舍75座，新建污液处理池及堆肥发酵棚75个；新建一体化治理示范1户；新建发酵床养殖新技术示范圈舍1座。

3.2.2 资金使用计划：改造圈舍75座，新建污液处理池及堆肥发酵棚75个共101.25万元；新建一体化治理示范1户3.75万元；新建发酵床养殖新技术示范圈舍1座15.0万元，合计120.0万元。

- 3.3 资金使用规划

项目总投资120万元，改造圈舍75座，新建污液处理池及堆肥发酵棚75个101.25万元，新建一体化治理示范1户3.75万元；新建发酵床养殖新技术示范圈舍1座15.0万元。具体如下表：

| - 序号 | - 项目名称 | - 建设内容 | - 数量 - （座/个） | - 单价 - （万元） | - 金额 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 圈舍改造及污液处理池、堆肥发酵棚新建 | - 圈舍改造：占地面积20平方，修建12平方的圈舍，圈舍高2.8米，人字坡面屋顶（盖小青瓦），圈舍地面水泥清光（3%的倾斜），漏缝地板等 | - 75 | - 0.85 | - 63.75 |
|  |  | - 新建污液处理池：2个容积为1立方米的处理池，顶面倒板盖顶 | - 75 | - 0.3 | - 22.5 |
|  |  | - 新建堆肥发酵棚：堆肥发酵棚高2.5米，斜面屋顶 | - 75 | - 0.2 | - 15 |
| - 2 | - 一体化治理示范 | - 新建污液处理池、堆肥发酵棚新建及一体化设施 | - 1 | - 3.75 | - 3.75 |
| - 3 | - 新建发酵床养殖新技术示范圈舍 | - 含圈舍改造，配套新技术所需设施 | - 1 | - 15.0 | - 15.0 |
| - 合 计 |  |  |  |  | - 120 |

- 3.4 资金来源

项目总投资120万元，申请省农业农村厅资金120万元。

- 第四章  组织及管理措施

- 4.1 组织措施

4.1.1 成立领导小组。为确保项目顺利实施，结合实际情况，成立以胡正江同志为组长，谭晓山为副组长的项目领导小组，纳雍县农业农村局及金子村委会具体负责项目的组织协调工作。

4.1.2 成立项目实施小组。为确保项目有效组织实施，切实做到“事事有人抓，时时有人管”的项目实施工作格局，成立以李龙文同志为组长，刘国文为副组长，熊军、颜买保、张绪、尚金洋为成员的项目实施小组，负责项目的具体组织实施。

4.1.3 成立项目技术服务组。为确保项目顺利实施，保证项目实施效果，成立以张游宇为组长，杨开为副组长，王燕、谭晓山、罗伟等为成员的项目技术服务小组，负责项目实施过程中的技术服务指导作。

- 4.2 项目管理办法

4.2.1 项目验收程序

根据项目实施要求，项目完成后，由纳雍县水东镇进行初步自查验收，并将收集整理好的项目相关文件资料，确定结果后报请纳雍县农业农村局相关专家申请验收。

4.2.2 项目资金管理

根据项目资金相关管理文件，对项目所涉及的资金实行专款专用。县农业农村局负责监督项目资金的使用。

- 第五章  项目进度安排

- 5.1 项目建设期

项目建设周期为1年。

- 5.2 项目建设进度总体计划

2021年第一季度：完成项目申报及前期准备工作。

2021年第二季度：进行项目施工工作。

2021年第三季度：进行项目资金收集整理。

2021年第四季度：12月底前完成项目自查，并报项目验收。

- 第六章  效益评价

## 6.1 经济效益

通过项目实施，每年可实现粪污、粪水治理达10吨以上，可转化为生物肥为群众节约化肥购买资金3万元以上。

## 6.2 社会效益

- 6.2.1 有利于促进农村环境卫生治理

本项目设施后，可让金子村目前存在畜禽粪污乱排乱放的现象得到有效治理，促进金子村环境卫生治理得到巩固和提升。

- 6.2.2 有利于提高农户的生活水平

本项目通过实施优质畜禽粪污治理技术，转化有机肥，生产无公害优质农产品，可为城乡居民提供优质产品，改善人民群众的膳食结构。

- 6.2.3 有利于实现农业可持续发展

项目建设可以促进畜禽粪污治理产业快速发展。实施本项目可以逐步形成种植业与养殖业互相促进协调发展的农业生态系统，有利于实现农业可持续发展。

## 6.3 生态效益

本项目的实施，结合贵州“大扶贫、大数据、大生态”产业政策，研发畜禽粪污治理技术，有效提高粪污转换率，减少了环境的污染。