附件2

贵州省推动长江经济带发展“三水共治”工作

方案省农委责任单位分解表

| 序号 | 主要任务 |  |  | 省直牵 头单位 | 省直责 任单位 | 省农委 牵头单位 | 省农委 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、重点任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （一）加强说污染治理 | 1.以加强城镇污水垃圾治理为重点，着力提升城镇生态环境承载能力 | 加快推进城镇污水垃圾处理设施建设，结合海绵城市建设要求推进新区建设和老城区改造，有效降低城市面源污染，提升城市生态环境承载能力。按照“一河一策”的原则，采取控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等措施，因地制宜、科学整治城市黑臭水体；加快实施城市污水处理提质增效工程，加快推进县城、建制镇生活污水处理设施、配套管网建设，提高城镇污水处置能力；严格城市排水许可制度，严禁雨污管道的混接、错接；推进城市污染防治，强化排污许可制度落实，切实采取有效措施，确保城市污染物排放总量稳步减少。开展固体废物大排查专项行动，全面抓好固体废物污染整治工作。2018年底前，巩固已有黑臭水体治理成果，持续加大治理力度，防止黑臭水体反弹；加快建立垃圾分类投放、分类收集、分类运输及分类处理体系，提高垃圾焚烧处理率；推动贵阳市、遵义市、贵安新区生活垃圾分类处置，鼓励其他县市开展垃圾分类；基本实现地级以上城市垃圾全收集全处理，城市污水处理率、生活垃圾无害化处理率分别达91％、90.5％。2020年底前，城市污水处理率、生活垃圾无害化处理率均提高到95％，县城污水处理率、生活垃圾无害化处理率分别达到85％和80％；全面开展农村人居环境整治行动，90%以上村庄生活拉扱得到治理，生活污水乱排乱放得到管控。 | 省住房城乡建设厅、省环境保护厅 | 省水利厅、省农委、各市（州）人民政府贵安新区管委会 | 新农村处 | 省能源站 |  |
| 2 | （二）加强水生态修复 | 1．实施森林修复重大工程 | 大力实施退耕还林还草、防护林体系建设工程，以乌江、赤水河为重点，大力营造以水源涵养林、水土保持林、护岸林为主的防护林体系，积极推进森林质量精准提升。2018年底前，完成营造林520万亩，全省森林覆盖率提高到57％，实施岩溶地区草地治理37万亩。2020年底前，力争在重要水源15-25度坡耕地、石漠化耕地全部实施退耕还林，加大退化防护林等低质低效林改造和森林抚育力度，完成森林抚育2500万亩，着力提高森林质量。 | 省林业厅 | 省发展改革委、省农委、省国土资源斤、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 畜牧 兽医局 | 省草原 监理站 计划处 |  |
| 3 |  | 2.加强水土流失和石漠化综合治理 | 加强重要水库和湖泊、重点区域坡耕地等水土流失综合治理，推进重要水源保护区和城镇周边地区生态清洁小流域建设。持续加大岩溶石漠化综合治理力度，构建稳定的岩溶生态系统。2018年底前，治理岩溶土地面积2000平方公里，治理石漠化面积1000平方公里，治理水土流失面积2520平方公里。2020年底前，治理岩溶土地面积12500平方公里，治理石漠化面积积5000平方公里。 | 省水利厅 省发展改革委 | 省林业厅、省农委、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 种植业 管理处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划处 |  |  |
| 4 |  | 3．加强湿地生态系统保护与修复 | 实施重点湿地保护恢复工程，强化湿地公园建设和管护。建立和完善湿地保护协调机制，全面开展湿地保护管理体系建设，加快构建保护区网络和湿地公园网络。2018年底前，加大草海湿地综合治理力度，深入实施退耕还湖、退村还湖、治污净湖、造林涵湖、退城还湖五大工程，完成草海绿化提升工程，可绿化区绿化率达65％以上；开展湿地可持续利用示范工程和社区建设；开展都柳江湿地保护区退耕还湿、龙里草原退牧还湿等工程建设，确保湿地面 积不减少。2020年底前，湿地保护率达到50％以上，建成国际重要湿地1个，完善国家重要湿地2个、省重要湿地70个，建成湿地公园70个以上，建立湿地保护小区200个，湿地生态功能显著提升，湿地保护体系不断完善。 | 省水利厅 | 草海管委会、省发展改革委、省农委、省住房城乡建设斤、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 计划处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 畜牧 兽医局 | 省草原 监理站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 种植业 管理处 |  |  |
| 四、创新体制机制建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | （四）建立执法协作机制 |  | 针对违法排污、非法采砂、滥砍滥伐、违法捕猎、非法捕捞等破坏生态环境违法行为，加快建立跨部门执法协作机制，加强跨区域合作，推动信息共享，实行定期会商，开展交叉检查和联合执法，推进行政执法与刑事司法有效衔接。 | 省推动长江经济带发展领导小组办公室 | 省公安厅、省环境保护厅、省水利厅、省林业厅、省农委、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 渔业处 | 省渔业局 |  |