附件1

贵州省推动长江经济带发展“三水共治”工作

方案省农委牵头责任分解表

| 序号 | 主要任务 |  |  | 省直牵 头单位 | 省直责 任单位 | 省农委 牵头单位 | 省农委 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、重点任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （一）加强水污染治理 | 3.以严控养殖污染为核心，加强农业面源污染防治 | 深入实施资源循环利用、化肥减量、清洁生产等“十大工程”，全面推进农业面源污染防治。 | 省农委 | 省环境保护斤、省水利厅、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 委相关 处、站 |  |  |
|  |  |  | 一是加快推进粪污资源化利用。切实强化农业畜禽，水产养殖污染排放控制力度，在重点水资源保护区和环境敏感流域，建设生物拦截带、生态沟渠、径流集蓄与再利用等设施，控制地表径流污染；严格落实禁养区管理，巩固禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户关闭、搬迁成果。2018年底前，全省畜禽粪污资源化利用率达到64％以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到85％以上；以畜牧大县为重点，组织实施畜禽粪污资源化利用项目；重点巩固网箱拆除成果，严防网箱养鱼反弹。2020年底前，全省畜禽粪污资源化利用率达到75％以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95％以上。 | 省农委 | 省环境保护斤、省水利厅、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 畜牧 兽医局 | 省畜禽遗传资源管理站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态 能源处 | 省能源站省资环站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 渔业处 | 省渔业局 省水产站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划处 |  |  |
|  |  |  | 二是严控农药化肥面源污染。加快推进农药、化肥减量利用和替代利用，加大绿色防控、测土配方施肥、水肥一体化推广力度，推动实施耕地轮作休耕试点。严格执行限制使用农药定点经营管理规定，推进绿色防控，实施农作物病虫害绿色防控与统防统治融合发展行动，强化高效缓释肥料、水溶肥料推广使用，推进沿岸一定范围内农田、果园等逐步实现合理施肥。2020年底前，全省主要农作物农药化肥使用量实现零增长，测土配方施肥技术覆盖率达到90％以上，化肥利用率达到40％以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到32％以上，专业化统防统治覆盖率达到40％以上。 | 省农委 | 各市（州）人民政府及贵安新区管 委会 | 种植业 管理处 | 省植保站 省农推站省土肥站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 经作处 | 省果蔬站 |  |
|  |  |  |  |  |  | 农经处 | 省茶办 |  |
| 2 | （二）加强水生态修复 | 6.加强生物多样性保护 | 加强保护区基础设施和能力建设，加大关键栖息地修复力度，切实保护水生野生动植物。大力保护黔金丝猴、黑颈鹤等珍稀濒危野生动物栖息地，强化重要珍稀濒危物种就地、迁地保护和人工繁育基地建设，在研究重大工程时充分考虑水生生物保护的要求。加大增殖放流力度，加快推进重点流域禁捕工作。2018年底前，大力改善和修复水生生物生境，巩固赤水河流域禁捕成果，启动水生生物保护区全面禁捕。2020年底前，国家重点保护物种和典型生态系统类型保护率达95%以上，力争实现全省重点流域全面禁捕，水生珍稀濒危物种得到有效保护。 | 省农委 | 省发展改革委、省环境保护厅、各市（州）人民政府及贵安新区管委会 | 渔业处 | 省渔业局 |  |