附件

**贵州省农业农村厅关于中央生态环境保护督察反馈问题**

**（问题清单第三十九号）整改任务完成情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 反馈问题 | （问题三十九）重金属排放不断增加，全省土壤重金属污染呈加剧趋势 |
| 责任单位 | 省农业农村厅 |
| 责任人 | 杨昌鹏 |
| 联系方式 | 0851-85284748 |
| 整改目标 | 按照国家规定开展土壤污染状况详查，摸清家底。 |
| 整改措施 | 开展土壤污染状况详查工作。（1）编制完成《贵州省农用地土壤污染状况详查实施方案》（2017年9月30日前）。（2）组织开展农用地土壤污染状况详查，查明全省农用地土壤污染的面积、分布和对农产品的影响（2018年12月31日前） |
| 整改主要工作及成效 | 一是完成了《贵州省农用地土壤污染状况详查实施方案》编制，并于2017年10月16日以贵州省农业农村厅向省土壤污染状况详查协调小组报送了《贵州省农用地土壤污染状况详查实施方案》。二是完成了农用地土壤污染状况详查。全省共布设详查点位41172个，采集样品60493个，制备流转样品55838个，分析测试样品63047个，形成分析测试数据116万余条，并于2018年10月28日以贵州省农用地土壤污染状况详查领导小组办公室名义向省土壤污染状况详查协调小组报送了《关于贵州省土壤污染状况详查工作情况的报告》。 |